Contract de lucrari

Nr. _____________ data________________

- Partile contractante

In temeiul Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice şi H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la  atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, s-a încheiat prezentul contract ,

Intre

...................., prin

, în calitate de Achizitor, pe de o parte,

Si

_____________________________________________denumirea operatorului economic cu sediul in _________________ telefon/fax ____________________________ numar de inmatriculare in Registrul Comertului ________________________ cod fiscal _____________________ avand cont deschis la ___________________________ reprezentat prin domnul/doamna _____________________ (numele si prenumele conducatorului), avand functia de _________________________ in calitate de executant, pe de alta parte.

- Definitii

In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

- Contract – prezentul contract si toate anexele sale;

- Achizitor si executant – partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;

- Pretul contractului – pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;

- Amplasamentul lucrarii – locul unde executantul executa lucrarea;

- Forta majora – orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contracului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revoluti, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia dintre parti;

- Zi – zi calendaristica; an- 365 zile;

- Ordin administrativ – orice instructiune sau ordin emis de catre achizitor pentru executant;

- Act aditional – document ce modifica termenii si conditiile contractului de lucrari;

- Conflict de interese –  orice eveniment influentand capacitatea executantului de a exprima o opinie profesionala obiectiva si impartiala, sau care il impiedica pe acesta, in orice moment, sa acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al Proiectului, orice motiv in legatura cu posibile contracte in viitor sau in conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale executantului. Aceste restrictii sunt de asemenea aplicabile oricaror subcontractanti, salariati si experti actionand sub autoritatea si controlul executantului;

- Despagubire – suma, neprevazuta expres in prezentul contract, care este acordata de catre instanta de judecata sau este convenita de catre parti ca despagubire platita partii prejudiciate, in urma incalcarii contractului de lucrari de catre cealalta parte;

- Penalitate contractuala – despagubire stabilita in contractul de lucrari ca fiind platibila de catre una din partile contractante catre cealalta parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din contract;

- Sector de lucrare – obiect de constructie, parte a obiectivului de investitie cu functionalitate distincta in cadrul ansamblului acestuia;

- Termene limita – perioade din contract care vor incepe sa curga din ziua urmatoare emiterii actului sau producerii evenimentului care reprezinta momentul de inceput al perioadelor respective. In cazul in care ultima zi a termenului sa implineste intr-o zi nelucratoare, termenul va expira la sfarsitul urmatoarei zile lucratoare;

- Garantia de participare – suma de bani care se constituie de catre ofertant in scopul de a proteja autoritatea contractanta fata de riscul unui eventual comportament necorespunzator al acestuia pe intreaga perioada derulata pana la incheierea  contractului de achizitie publica;

- Garantia de buna executie – suma de bani care se constituie de catre contractant in scopul asigurarii autoritatii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului;

- Garantia acordata lucrarilor – perioada de timp cuprinsa intre data receptiei la terminarea lucrarilor si data receptiei finale;

- Garantia tehnica – garantia data de producatorul de materiale, utilaje si echipamente puse in opera;

- Perioada de notificare a defectiunilor – perioada de timp cuprinsa intre momentul identificarii defectiunii si momentul transmiterii catre executant a notificarii privind defectiunile aparute la lucari sau sectoare de lucrari (dupa caz) in intervalul cuprins intre data receptiei la terminarea lucrarilor sau Sectoarele de Lucrari si receptia finala, la expirarea perioadei de garantie acordata lucrarilor.

- Interpretare

  - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de plural si viceversa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzand si genul feminin si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

  - Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit.

  - Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract.

Clauze Generale

- Obiectul contractului

Executantul se obliga sa execute, sa finalizeze si sa remedieze orice defecte ale lucrarii de ,, ………………….”

in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

#### Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul convenit in prezentul contract pentru lucrarile prevazute la 4.1.

  - Plata taxei pe valoare adaugata se efectueaza in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare la acea data.

- Pretul contractului

  - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor, conform graficului de plati, este de _________________ lei, fara T.V.A., la care se adauga T.V.A. __________ lei din care :

- Durata contractului

  - Contractul de lucrari intra in vigoare la data semnarii de catre parti si isi produce efectele pana la incheierea procesului verbal de receptie finala a lucrarilor contractate si eliberarea garantiei de buna executie. Termenul pentru executarea lucrarilor este de maxim …………. luni (………..de zile pentru fiecare lot) de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor si dupa predarea amplasamentului catre executant.

- Executarea contractului

  - Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie, predarea amplasamentului si emiterea ordinului de incepere a executiei de catre achizitor.

- Documentele contractului

  - Documentele contractului sunt:

- Propunerea tehnica;

- Propunerea financiara;

- Caietul de sarcini;

- Garantia de buna executie;

- Contractele de asociere – daca e cazul;

- Contractele incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta – daca e cazul;

- Angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert – daca e cazul;

- Polita de asigurare de raspundere civila constituita pentru acoperirea riscurilor la nivelul ofertei depuse;

  - In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

- Protectia patrimoniului cultural national

  - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind proprietatea absoluta a achizitorului.

  - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare alte persoane sa nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la clauza 9.1., iar imediat dupa descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceasta descoperire si de a indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepartarea acestora. Daca, din cauza unor astfel de dispozitii, executantul sufera intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor stabili:

- Orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

- Totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

  - Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat la cunostiinta despre descoperirea obiectelor prevazute la clauza 9.1., de a instiinta in acest sens organele de politie si Comisia Monumentelor Istorice.

- Obligatiile executantului

10.1 Codul de conduita

1. Executantul va actiona intotdeauna loial, impartial si ca un consilier de incredere pentru Achizitor, conform regulilor si/sau codului de conduita al profesiei sale, precum si cu discretia necesara. Se va abtine sa faca afirmatii publice in legatura cu proiectul sau lucrarile excutate fara sa aiba aprobarea prealabila a achizitorului, precum si sa participe in orice activitati care sunt in conflict cu obligatiile sale contractuale. Achizitorul nu se va angaja in niciun fel, fara a avea acordul prealabil scris al acestuia si va prezenta aceasta obligatie in mod clar tertilor, daca va fi cazul.

2. Pe perioada executarii contractului, Executantul se obliga sa nu aduca atingere obiceiurilor politice, culturale si religioase dominante in Romania, respectand totodata si drepturile omului.

3. Cand Executantul sau oricare din subcontractantii sai, personalul, expertii, agentii sau subordonatii sai se ofera sa dea, ori sunt de acord sa ofere ori sa dea, sau dau oricarei persoane, mita, bunuri in dar, facilitati ori comisioane in scopul de a determina ori recompensa indeplinirea ori neindeplinirea oricarui act sau fapt privind prezentul contract sau orice alt contract incheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoana in legatura cu prezentul contract sau cu orice alt contract incheiat cu acesta, Achizitorul poate decide incetarea prezentului contract fara a aduce atingere niciunui drept anterior dobandit de executant.

4. Platile catre Executant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din acesta si, atat Executantul cat si personalul sau salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa si salariatii din teritoriu, nu vor accepta nici un comision, discount, alocatie, plata indirect sau orice alta forma de retributie in legatura cu sau pentru executarea obligatiilor din prezentul contract.

5. Executantul nu va avea nici un drept, direct sau indirect, la vreo redeventa, facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat, utilizate in scopurile Contractului sau ale Proiectului, fara aprobarea prealabila in scris a Achizitorului.

6. Executantul sau personalul sau vor respecta secretul profesional, pe perioada executarii Contractului, inclusiv pe perioada oricarei prelungiri precum si dupa incetarea acestuia. In acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris prealabil al Achizitorului, Executantul si personalul sau, salariat ori contractat de acesta, incluzand conducerea si angajatii din teritoriu, nu vor divulga niciodata oricarei alte persoane sau entitati, nicio informatie confidentiala divulgata lor sau despre care au luat cunostinta si nu vor face publica nicio informatie referitoare la recomandarile primite in cursul sau ca rezultat al derularii prezentului contract. Totodata, Executantul si personalul sau nu vor utiliza in dauna Achizitorului informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetarilor desfasurate in cursul sau in scopul executarii prezentului Contract.

7. Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Daca apar totusi astfel de cheltuieli, Contractul poate inceta conform art. 26 din prezentul contract. Cheltuielile comerciale neuzuale sunt comisioanele care nu sunt mentionate in prezentul contract sau care nu rezulta dintr-un contract valabil incheiat referitor la acesta, comisioanele care nu corespund unor lucrari executate si legitime, comisioanele platite unui destinatar care nu este in mod clar identificat sau comisioanele platite unei societati care potrivit tuturor aparentelor este o societate interpusa.

8. Executantul va furniza Achizitorului, la cerere, documentele justificative cu privire la conditiile in care se executa prezentul contract. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la fata locului pe care o considera necesara pentru strangerea de probe in cazul oricarei suspiciuni cu privire la existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale.

10.2 Conflictul de interese

1. Executantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatie care ar putea compromite executarea obiectiva si impartiala a prezentului contract. Conflictele de interese pot aparea in mod special ca rezultat al intereselor economice, afinitatilor politice ori de nationalitate, al legaturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricaror alte legaturi ori interese comune. Orice conflict de interese aparut in timpul executarii prezentului contract trebuie notificat in scris Achizitorului, in termen de 5 zile de la aparitia acestuia.

2. Achizitorul are dreptul de a verifica daca masurile luate sunt corespunzatoare si daca este necesar poate solicita masuri suplimentare. Executantul se va asigura ca personalul sau, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu, nu se afla intr-o situatie care ar putea genera un conflict de interese. Executantul va inlocui, in 5 zile si fara vreo compensatie din partea Achizitorului, orice membru al personalului sau salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariatii din teritoriu, care se regaseste intr-o astfel de situatie.

3. Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-I compromita independent ori pe cea a personalului sau, salariat ori contractat, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu. In cazul in care executantul nu-si mentine independenta, Achizitorul, fara afectarea dreptului acestuia de a obtine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va putea decide incetarea de plin drept si cu efect imediat a prezentului contract, in conditiile prevazute la art. 26.

10.3.  Legislatia Muncii si Programul de lucru

1. Executantul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica personalului inclusiv drepturile si obligatiile cuprinse in Anexa B la prezentul contract, inclusiv legislatia in vigoare privind angajarea, programul de lucru, sanatate, securitatea muncii, asistenta sociala, emigrare si repatriere, si ii va asigura acestuia toate drepturile legale.

2. Executantul va asigura niveluri de salarizare si conditii de munca care nu vor fi inferioare celor stabilite in cadrul ramurii de activitate in care se desfasoara lucrarea.

3. Executantul ii va obliga pe angajatii sai sa se conformeze tuturor legilor in vigoare, inclusiv celor legate de securitatea muncii.

4. Activitatea pe santier nu se va desfasura in zilele de sarbatori oficiale, zilele de odihna si uzuantele religioase sau de alta natura, recunoscute oficial ca fiind zile nelucratoare sau in afara programului normal de lucru specificat in contract, cu urmatoarele exceptii:

a) se specifica altfel in contract;

b) persoana autorizata de achizitor isi da consimtamantul;

c) activitatea nu poate fi evitata sau este necesara pentru protectia vietii sau a proprietatii sau pentru siguranta lucrarilor, caz in care executantul va informa imediat persoana autorizata de achizitor;

5. Executantul il va informa pe Achizitor in privinta programului sau de lucru planificat pentru fiecare saptamana/fiecare luna de executare a prezentului contract, astfel incat persoana autorizata a acestuia sa aiba posibilitatea de a planifica si asigura continuitatea supravegherii lucrarilor pe parcursul tuturor etapelor contractului.

10.4 Facilitati pentru personal si forta de munca

1. Executantul va asigura si va intretine toate cele necesare pentru cazarea precum si facilitatile sociale pentru personalul sau.

2. Executantul nu va permite niciunuia dintre angajatii sai sa locuiasca temporar sau permanent in nicio structura care face parte din lucrarile permanente.

10.5.Sanatatea si securitatea muncii

1. Pe parcursul executiei lucrarilor, executantul are obligatia de a sprijini activitatea persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, in scopul exercitarii raspunderii si autoritatii sale.

2. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant sau subcontractant, cu exceptia accidentelor sau rejudiciilor rezultate din vina achizitorului sau a angajatilor acestuia.

10.6. Personalul si echipamentul

1. Personalul executantului va avea calificarea, competenta si experienta corespunzatoare pentru domeniile respective de activitate si cele care sunt impuse prin legislatie/norme tehnice sau alte prevederi legale ce stau la baza executiei lucrarilor.

2. Persoana autorizata de achizitor poate solicita executantului sa inlature (sau sa dispuna sa fie inlaturat) orice persoana angajata pe santier, care:

a) persista in purtare necorespunzatoare sau lipsa de responsabilitate;

b) indeplineste indatoririle sale cu incompetenta sau neglijenta;

c) nu respecta oricare din prevederile prezentului contract;

d) persista intr-un comportament care pericliteaza siguranta si sanatatea sau protectia mediului.

3. Executantul va transmite persoanei autorizate de achizitor detalii privind fiecare categorie de personal precum si al fiecarui tip de utilaj existent pe santier.

4 – (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenite, in concordanta cu obligatiile asumate prin prezentul contract, inclusiv de a proiecta, in limitele prevazute de prezentul contract.

(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitiva, cerute de si pentru indeplinirea prezentului contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din acesta.

(3) Executantul are obligatia de a remedia orice deteriorare care se produce din vina sa ( materialele utilizate la intocmirea ofertei trebuie sa aiba o perioada de garantie scrisa egala cu garantia ofertata de constructor- fiind considerata ca facand parte din garantie). Execuatntul are obligatia de a remedia acel stadiu fizic in termen de maxim 5 zile de la notificarea beneficiarului.

5. Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului,daca s-a convenit de comun acord, inainte de inceperea executiei lucrarii, spre aprobare, graficul de plati necesare executiei lucrarilor, in ordinea tehnologica de executie.

6 – (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.

(2) Un exemplar din documentatia predata de catre achizitor executantului va fi pastrat pe santier de acesta in vederea consultarii de catre Inspectoratul de Stat in Constructii, precum si de catre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul nu va fi raspunzator pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost intocmite de el. Executantul are insa obligatia de a notifica, in scris, in termen de 24 ore achizitorului despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el in Documentatia tehnica de executie pe durata indeplinirii contractului.

(4) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in anexele contractului, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz, in situatiile convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor.

7 – (1)  Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema, mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul considers ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

(2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alineatul 1 determina dificultati in executie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

(3) Lucrarile diverse si neprevazute se executa si se deconteaza pe baza de documente justificative, respectiv: dispozitiile de santier privind modificarea listelor de cantitati, aprobarea proiectantului si a beneficiarului, documentatia si aprobarile / avizele necesare in vederea realizarii acestora, listele de cantitati aferente, negociere pret etc.

8 – (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

(2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de catre proiectant. Pentru verificarea trasarii de catre proiectant, executantul are obligatia de a proteja si pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

9. Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane;

b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor ;

c) de a lua toate masurile rezonabile necesare pentru respectarea tuturor prevederilor legale privind protectia mediului pe si in afara santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

10. Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii ordinului de incepere a lucrarii pana la data semnarii procesului – verbal de receptie a lucrarii.

11 – (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii vicilor ascunse, executantul are obligatia, in masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

- Confortul riveranilor;

- Caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau oricarei alte persoane.

(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in legatura cu obligatia prevazuta la alin. 1, pentru care responsabilitatea revine executantului.

12 –    (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.

(2) In cazul in care natura lucrarilor impune utlilizarea de catre executant a transportului pe apa, atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate in maniera in care prin “drum” se intelege inclusiv ecluza, doc, dig sau orice alta structura aferenta caii navigabile si prin „vehicul” se intelege orice ambarcatiune, iar prevederile respective se vor aplica in consecinta.

(3) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in prezentul contract, executantul este responsabil si va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.

13.     (1) Executantul are obligatia de a suporta toate costurile si taxele pentru caile de acces cu destinatie speciala si/sau temporara care ii pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe santier. De asemenea, executantul va obtine, cu riscul si pe cheltuiala sa, orice alte facilitati suplimentare din afara santierului, care ii pot fi necesare la executia lucrarilor care fac obiectul prezentului contract.

(2) Executantul este responsabil (in relatia dintre parti) de lucrarile de intretinere, care pot fi necesare ca urmare a folosirii de catre acesta a drumurilor de acces;

(3) Executantul are obligatia de a asigura toate marcajele si indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces si de a obtine aprobarea autoritatilor competente pentru marcaje si indicatoare precum si pentru utilizarea acestor drumuri; achizitorul nu va fi raspunzator pentru revendicarile generate de utilizarea drumurilor de acces;

14.     (1) Pe parcurul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

a) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

c) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

15. Executantul raspunde potrivit obligatiilor care ii revin pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii si, dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta, ca urmare a nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.

16. Executantul se obliga a despagubi achizitorul impotriva oricaror:

a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate, etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea;

b) daunele-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

17. Executantul va respecta si va lua toate masurile necesare conform legislatiei in vigoare privind protectia si securitatea muncii si normele de paza contra incendiilor. Achizitorul nu este responsabil de daunele sau accidentele produse ca urmare a nerespectarii acestor prevederi.

18. Executantul raspunde de realizarea lucrarilor in conditii care sa asigure evitarea accidentelor de munca si a  imbolnavirilor profesionale, in conformitate cu prevederile legale.

19. La sfarsitul executiei lucrarii, se vor prezenta achizitorului:

a) factura fiscala;

b) situatii de lucrari;

c) procesele verbale de receptie;

d) documente de calitate, conformitate si garantie pentru materialele puse in opera;

20. Daca executantul constituie (potrivit prevederilor legilor in vigoare), o asociere, un consortiu sau o alta grupare de doua sau mai multe persoane:

- Aceste persoane vor fi considerate ca avand obligatii comune si individuale fata de achizitor, pentru executarea contractului;

- Aceste persoane vor notifica achizitorul cu liderul lor care va avea autoritatea de executant pentru toti membrii asocierii;

- Executantul nu isi va modifica componenta sau statutul legal fara aprobarea prealabila a achizitorului.

- Obligatiile achizitorului

11.1  -     (1) La inceperea lucrarilor, achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele necesare executiei lucrarilor.

(2) Achizitorul are obligatia de a emite ordin de incepere a lucrarilor si de a solicita executantului preluarea amplasamentului lucrarii in conditiile prevazute in contract, la clauza 15.1.

11.2. -    (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia excutantului, fara plata, daca nu s-a convenit altfel, urmatoarele:

- amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina;

- suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizare de santier;

- caile de acces rutier si racordurile de cale ferata dupa caz;

(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor si al altor aparate de masurat se suporta de catre executant.

11.3. Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie necesara pentru executia lucrarilor contractate, fara plata, in doua exemplare, la termenele stabilite prin graficul de executie a lucrarilor.

11.4. Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitia executantului, precum si pentru materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului.

11.5. Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

11.6. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii furnizate executantului, precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.

- Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

  - In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin contract, atunci achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,1 % din valoarea ramasa de executat a contractului pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

  - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile, in conditiile prevazute de art. 20.1, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,1 % din plata neefectuata pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

  - Penalitatile datorate conform clauzelor 12.1. si 12.2. curg de drept din data scadentei obligatiilor asumate conform prezentului contract.

  - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate, care depaseste valoarea maxima a penalitatilor ce pot fi percepute conform clauzelor 12.1. si 12.2., in completare, partile datoreaza daune-interese in conditiile dreptului comun. In acest sens,se inteleg a fi imputabile executantului orice penalitate datorata de catre achizitor ce rezulta din relatiile contractuale ce decurg urmare a finantarii obiectivului de investitii ce face obiectul prezentului contract de executie de lucrari.De asemenea,se intelege datorarea  de catre executant cu titlu de daune interese a tuturor sumelor pe care achizitorul le va pierde sau nu i se vor rambursa,ca urmare a intarzierilor executiei lucrarilor (inclusiv nerespectarea graficului de rambursare a cheltuielilor stabilit) datorate culpei exclusive a executantului.

  - Nerespectarea de catre parti a obligatiilor prevazute in prezentul contract da dreptul partii lezate sa considere contractul reziliat de plin drept, fara nicio alta formalitate si fara nicio alta procedura judiciara sau extrajudiciara. Prezentul pact comisoriu de grad IV, isi produce efectele de la data scadentei obligatiilor neefectuate.

  - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa, adresata executantului, fara nicio compensatie, de la deschiderea falimentului impotriva acestuia, in conditiile legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, cu conditia ca aceasta renuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru executant. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract executata pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

13. Garantia de buna executie a contractului

13.1 – Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 10% pentru perioada de _________ de la receptia la terminarea lucrarilor.

Modul de constituire a garantiei de buna executie (fiecare ofertant va inscrie in modelul de contract la depunerea ofertelor modalitatea de constituire a garantiei pentru care opteaza) :

- Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Instrumentul de garantare se va prezenta la data stabilita pentru semnarea contractului de lucrari.

(2) Garantia trebuie sa fie irevocabila.

(3) Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

Sau

- Prin deschiderea unui cont la trezorerie ce va fi la dispozitia autoritatii contractante,  cu suma initiala de depunere 0.5% din valoarea contractului fara TVA,in termen de maxim 5 zile de la semnarea contractului.

Diferenta pana la cuantumul intregii garantii de buna executie se va efectua prin retineri succesive din sumele fara TVA datorate pentru facturi partiale ce se vor depune in contul astfel deschis cu o perioada de valabilitate cel putin egala cu durata contractului.

13.2	(1) In situatia in care partile convin prelungirea termenului de executie a lucrarii contractate, pentru orice motiv (inclusiv forta majora), executantul are obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei de buna executie in maxim 5 zile ( se va completa numarul de zile agreat) de la data intrarii in vigoare a actului aditional.

(2) Garantia de buna executie ce se va prelungi va fi valabila de la data expirarii celei initiale pe perioada de prelungire a termenului de executie, pana la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

13.3 – Achizitorul se obliga sa elibereze garantia de participare si sa emita ordinul de incepere a contractului numai dupa ce executantul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie.

13.4 – Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, daca executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru executantului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

13.5 – Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie dupa cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza procesului verbal de receptie finala. Procesele-verbale de receptie finala pot fi intocmite si pentru parti din lucrare, daca acestea sunt distinct din punct de vedere fizic si functional.

13.6 – Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, daca executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru executantului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

13.7 – Garantia tehnica este distinct de garantia de buna executie a contractului.

13.8 – Garantia bancara (Scrisoare de garantie bancara) pentru returnarea avansului.

14. Instalarea, organizarea, securitatea si igiena santierului.

14. 1 Instalarea santierului

14.1.1. Executantul achizitioneaza pe cheltuiala si riscul sau terenurile de care ar putea avea nevoie pentru instalarea santierului in masura in care cele care i-au fost puse la dispozitie de achizitor nu sunt suficiente.

14.1.2. Executantul suporta toate schimbarile referitoare la construirea si intretinerea instalatiilor santierului, cuprinzand caile de acces, drumurile de deservire care nu sunt deschise circulatiei publice.

14.1.3. Daca accesul pe santier nu se poate realiza decat pe apa, prin indiguire sau alte asemenea, executantul trebuie sa puna gratuit la dispozitia achizitorului si/sau a persoanei autorizate a acestuia precum si a angajatilor acestuia o ambarcatiune ori de cate ori este nevoie.

14.1.4. Executantul trebuie sa afiseze la locul santierului un panou care sa contina informatiile prevazute de legislatie.

14.2. Depozitarea pamantului excavat

14.2.1. a. Executantul achizitioneaza pe riscul si cheltuiala sa terenurile de care ar putea avea nevoie ca loc de depozitare temporara a pamantului excavat in plus fata de terenurile pe care achizitorul le pune la dispozitie acestuia ca loc de depozitare definitiva sau provizorie.

b. Executantul trebuie sa prezinte lista acestor terenuri cu acordul prealabil al achizitorului care poate refuza autorizarea sau subordonarea dispozitiilor special luate, mai ales pentru amenajarea de depozite daca motivele de interes general, cum ar fi protectia mediului, le impun.

14.3. Securitatea si igiena santierului

14.3.1. Executantul va lua toate masurile in ceea ce priveste securitatea proprie a personalului sau, precum si ale tertilor in vederea evitarii accidentelor pe santier. Acesta va avea in vedere toate reglementarile si instructiunile autoritatilor competente.

14.3.2. Executantul asigura iluminatul si curatenia santierului atat in interior, cat si in exterior. In masura in care este nevoie executantul va asigura si imprejmuirea santierului.

14.3.3. Executantul va lua toate masurile necesare ca lucrarile pe care le executa sa nu reprezinte pericole pentru terti sau circulatia publica, daca aceasta nu este deviata.

14.3.4. Punctele de trecere periculoase pe toata lungimea cailor de comunicare trebuie protejate cu panouri provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Caile de acces trebuie sa fie iluminate si, la nevoie, pazite.

14.3.5. Executantul ia toate masurile necesare pentru a asigura igiena instalatiilor de pe santier destinate personalului, chiar si prin instalarea retelelor de alimentare cu apa potabila si de salubritate, daca complexitatea santierului o justifica.

14.3.6. Toate masurile de securitate si igiena prevazute mai sus sunt in sarcina executantului.

14.3.7. In cazul in care executantul nu isi indeplineste obligatiile specificate mai sus si fara a incalca atributiile autoritatilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului poate sa ia masurile necesare inainte ca notificarea privind neindeplinirea obligatiilor sa produca efecte.

14.3.8. In caz de urgenta sau pericol, aceste masuri se vor lua fara notificare prealabila.

14.3.9. Interventia autoritatilor competente sau a achizitorului nu absolva executantul de responsabilitati.

14.3.10. Achizitorul informeaza executantul de toate disfunctionalitatile cauzate de personalul de interventie pe santier impiedicand buna desfasurare a activitatii acestuia.

14.3.11. Executantul va lua toate masurile necesare pentru remedierea disfunctionalitatilor constatate.

14.4. Masuri impotriva muncii la negru

14.4.1 Executantul sau fiecare membru al asocierii, trebuie sa impuna personalului sa poarte in permanenta, in incinta santierului, un element de identificare, continand informatii cu privire la persoana si angajator.

14.4.2. Executantul sau fiecare membru al asocierii, este obligat sa stabileasca o inregistrare care sa cuprinda toate persoanele angajate care au acces pe santier.

14.4.3. Inregistrarea prevazuta la 14.4.2. este tinuta la zi si pusa la dispozitia persoanei autorizate de achizitor si a tuturor autoritatilor competente.

14.4.4. Executantul isi informeaza subcontractantii ca aceste obligatii le sunt aplicabile. El ramane responsabil de respectarea acestora pe toata durata de executie a lucrarilor.

14.5. Semnalizarea santierului si paza circulatiei publice

14.5.1. Atunci cand lucrarile afecteaza circulatia publica semnalizarea utilizarii de catre public trebuie sa fie conforma cu reglementarile in materie. Acestea se realizeaza sub controlul serviciilor competente de catre executanti acesta din urma avand ca responsabilitate furnizarea si montarea de panouri si dispozitive de semnalizare fara a aduce atingere articolului 14.3.4.

14.5.2. Daca executia lucrarilor presupune devierea circulatiei, executantul este responsabil, in aceleasi conditii, de   executarea si intretinerea semnalizarii la extremitatile sectiunilor unde circulatia este intrerupta si a semnalizarii drumurilor deviate.

14.6. Mentinerea retelelor de comunicatii si a debitului de apa

14.6.1. Executantul trebuie sa conduca executia potrivit instructiunilor date si a restrictiilor, in special a celor care fac referire la retelele de comunicatii si la debitul de apa, astfel incat sa mentina in conditii normale de functionare retelele de orice natura care traverseaza santierul.

14.6.2. In cazul in care executantul nu isi indeplineste obligatiile specificate mai sus si fara a incalca atributiile autoritatilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate sa ia masurile necesare inainte ca notificarea privind neindeplinirea obligatiilor sa produca efecte.

14.6.3. In caz de urgent sau pericol, aceste masuri se vor lua fara notificare prealabila.

14.6.4. Interventia autoritatilor competente sau a achizitorului nu absolva de responsabilitati executantul.

14.7. Constrangeri special pentru executia lucrarilor in apropierea ariilor protejate

Daca executia lucrarilor se desfasoara in apropierea ariilor protejate sau detinatoare de certificate de protectia mediului, executantul trebuie sa ia, pe riscul si cheltuiala sa, masurile necesare pentru a reduce in masura in care este posibil, efectele care pot cauza dificultati de acces, zgomotul motoarelor, vibratii, fum si praf.

14.8. Demolarea constructiilor

14.8.1. Executantul nu poate demola constructiile din interiorul santierului inainte de a notifica achizitorul. Notificarea va fi transmisa acestuia cu 5 zile inainte, iar netransmiterea unui raspuns din partea achizitorului, se considera acord cu privire la demolarea constructiilor.

14.8.2. In privinta selectiei materialelor, executantul va respecta prevederile dispozitiilor legislatiei in domeniu referitoare la reutilizarea sau valorificarea materialelor provenite din demolare sau demontare.

14.9. Utilizarea explozibililor

Executantul trebuie sa ia pe riscul si pe cheltuiala sa, toate masurile necesare pantru ca utilizarea explozibililor sa nu prezinte niciun risc pentru personalul sau sau pentru altii si a nu cauza pagube proprietatii sau vecinatatilor. In timpul desfasurarii lucrarilor si in special dupa explozie, executantul trebuie sa examineze fragmentele excavate si straturile superioare ale “craterului” pentru ca parti de roca sau alte elemente sa nu cada sau sa alunece direct sau indirect in crater. Executantul trebuie de asemenea sa se asigure ca niciun material susceptibil de explozie nu ramane pe santier sau in cazul in care ramane, sa asigure procedura de detonare, tratare, neutralizare.

14.10. Gestiunea deseurilor pe santier

Principii generale:

- Valorificarea sau eliminarea deseurilor create prin lucrarile efectuate, obiect al prezentului contract intra in responsabilitatea executantului.

- Executantul ramane producatorul deseurilor sale in privinta ambalajelor produselor pe care le foloseste si a celor rezultate din interventiile sale.

- Executantul efectueaza tranzactiile prevazute in legislatie cu privire la colectarea, transportul, depozitarea, eventual evacuarea deseurilor rezultate ca urmare a lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract, conform reglementarilor legale.

- Pentru desurile periculoase, se vor utiliza formularele specifice legislatiei in vigoare.

- Inainte de inceperea lucrarilor, achizitorul transmite executantului toate informatiile pe care le considera necesare pentru valorificarea si eliminarea deseurilor, conform prevederilor legale.

- Executantul va lua permanent masuri pentru indepartarea materialelor neimplicate in lucrari.

- Pe masura ce lucrarile avanseaza, executantul va degaja amplasamentul pus la dispozitie pentru executia lucrarilor de deseurile rezultate.

15. Inceperea si executia lucrarilor

15.1. – (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in termen de maxim 5 zile de la semnarea PV de predare a amplasamentului.

(3) Predarea amplasamentului se va face in termen de  maxim 30 zile de la data constituirii garantiei de buna executie a contractului.

(4) In vederea predarii amplasamentului, cu cel putin 2 zile inainte de expirarea termenului prevazut la clauza 15.1.(3), achizitorul, prin reprezentantul sau imputernicit, va emite ordin scris de incepere a lucrarii prin care va solicita prezentare executantului in vederea predarii amplasamentului, semnarii procesului verbal de predare-primire si inceperea executiei lucrarii.

(5) Executantul are obligatia de a incepe executarea lucrarii cel mai tarziu la expirarea termenului prevazut la clauza 15.1.(1), sub sanctiunea perceperii de penalitati pentru fiecare zi de intarziere in procent de 0,1% din valoarea ramasa de executat a contractului, fara TVA.

(6) Executantul nu datoreaza penalitati pentru nepreluarea amplasamentului, in termenul prevazut la clauza 15.1. al. 3, daca acest fapt se datoreaza vinei achizitorului (inclusiv netransmiterea ordinului de incepere a lucrarii), sau unui caz de forta majora.

(7) Neprezentarea executantului in vederea preluarii amplasamentului si inceperea executarii lucrarii contractate in termen de 10 zile de la data expirarii termenului prevazut la clauza 15.1(1), atrage rezilierea contractului cu consecinta retinerii garantiei de buna executie si suplimentar, plata de daune-interese pentru diferenta dintre valoarea garantiei de buna executie constituita si cuantumul prejudiciului efectiv cauzat achizitorului. Rezilierea intervine de drept fara punere in intarziere si fara a fi necesara indeplinirea vreunei alte formalitati.

(8) Consecintele mentionate la clauza 15.1 alin. (7) nu se vor produce in cazul in care depasirea termenului se datoreaza vinei achizitorului (inclusiv netransimterea oridinului de incepere a lucrarii) sau unui caz de forta majora.

(9) Executantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectorarului de Stat in Constructii data inceperii efective a lucrarilor.

15.2 –   (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie si sa fie terminate la data stabilita. Datele intermediare, prevazute in graficele de executie, se considera date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupa semnarea contractului, graficul de executie cantitativ si valoric in detaliu, alcatuit in ordinea tehnologica de executie. In cazul in care, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul general de executie a lucrarilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminarii lucrarilor la data prevazuta in prezentul contract. Graficul revizuit nu il va absolvi pe executant de niciuna dintre indatoririle asumate prin contract. Acest grafic va include:

- Ordinea in care executantul intentioneaza sa execute lucrarile,

- Detalii cuprinzand estimarile rezonabile ale executantului privind necesarul de personal pe categorii, numarul utilajelor executantului necesare pe santier pentru realizarea fiecarei etape principale de lucrari, cantitativ si valoric;

- Data de incepre a lucrarilor;

- Data la care executantul si-a planificat finalizarea lucrarilor;

(3) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu isi indeplineste indatoririle prevazute la punctul 10.1. al 2, achizitorul este indreptatit sa ii fixeze executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit, prezentul contract va fi reziliat.

15.3 –   (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili conformitatea lor cu specificatiile din anexele la prezentul contract. Partile contractante au obligatia de a notifica in scris una celeilalte identitatea reprezentantiilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si dirigintele de santier sau, daca este cazul, alta persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

15.4. Executantul va informa achizitorul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente viitoare care pot aparea si asupra circumstantelor care pot afecta negativ lucrarile, pot majora pretul contractului sau provoca intarzieri in executia lucrarilor. Achizitorul poate solicita executantului sa transmita o estimare a efectului anticipat al evenimentelor sau circumstantelor mentionate si/sau o propunere de solutionare a acestora.

15.5. – (1) Materialele puse in opera trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie; verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor precum si conditiile de trecere a receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in caietele de sarcini si in cadrul Planului de Control Verificari si Incercari.

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificare, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenta acestora, revin executantului.

15.6 Lucrarile, componentele, materialele si produsele se vor conforma specificatiilor, schitelor, studiilor, modelelor, esantioanelor si altor cerinte prevazute de contract care trebuie sa fie la dispozitia achizitorului (reprezentantului acestuia) in scopul identificarii pe toata perioada executiei.

15.7. Executantul este singurul responsabil fata de achizitor pentru furnizarea si punerea in opera a materialelor precum si pentru defectiunile ce pot aparea ca urmare a ansamblarii lor.

15.8. Executantul garanteaza ca materialele, furniturile si echipamentele utilizate sunt noi, de prima calitate, standardizate si usor de inlocuit intr-un interval de timp redus. Materialele, furniturile si echipamentele folosite trebuie sa fie conform cu specficatiile tehnice si reglementarile si normele europene precum si cu dispozitiile si documentele contractului.

15.9. –   (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorul ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia achizitorului si de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul.

(4) In cazul in care constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost executate conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de catre achizitor, iar in caz contrar, de catre executant.

16. Intarzierea, suspendarea si sistarea lucrarilor

16.1. – In cazul in care:

a) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau

b) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau

c) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit prin incalcarea contractului de catre acesta indreptatesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a oricarei parti a acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabili:

- orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

- totalul cheltuielilor suplimentare care se vor adauga la pretul contractului.

16.2 – Fara a prejudicia dreptul executantului prevazut in clauza 12.2., acesta are dreptul de a sista lucrarile sau de a diminua ritmul executiei daca achizitorul nu plateste in termen de 15 zile de la expirarea termenului prevazut la clauza 20.2.; caz in care va notifica, in scris, acest fapt achizitorului.

16.3. Achizitorul poate oricand dispune executantului, prin notificare prealabila, suspendarea executarii unei parti sau a tuturor lucrarilor. Pe perioada suspendarii, executantul are obligatia de a proteja, pastra, si asigura paza acelei parti sau a tuturor lucrarilor impotriva deteriorarii, pierderii sau degradarilor.

16.4. In cazul in care executantul va inregistra intarzieri si/sau costuri suplimentare ca urmare a suspendarii lucrarilor si/sau ca rezultat al reluarii acestora, executantul va transmite achizitorului o instiintare avand dreptul, dupa caz:

a) la o prelungire a duratei de executie daca terminarea lucrarilor este sau va fi intarziata, si

b) la plata costurilor suplimentare, care vor fi incluse in pretul contractului.

16.5. Executantul nu va fi indreptatit la o prelungire a duratei de executie si/sau la plata costurilor suplimentare astfel cum sunt prevazute la art. 16.4. daca aceasta a survenit ca urmare a remedierii consecintelor unor lucrari sau materiale necorespunzatoare sau a consecintelor omisiunii executantului de a proteja, depozita sau asigura paza.

17.  Finalizarea si receptia lucrarilor

17.1. – Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-un termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculeaza de la data inceperii lucrarilor.

17.2. – (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ca sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

17.3. – Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie de constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

17.4. – Receptia se poate face si pentru parti ale lucrarii, distincte din punct de vedere fizic si functional.

17.5. Receptia lucrarilor si a sectoarelor de lucrari.

1. Daca lucrarile sunt impartite in sectoare, executantul poate solicita in mod similar, emiterea unui certificat de receptie la terminarea lucrarilor pentru fiecare sector.

2. In termen de 5 zile de la primirea instiintarii de la executant, achizitorul:

a. va emite catre executant, certificatul de receptie la terminarea lucrarilor precizand data la care lucrarile/sectorul, au fost terminate in conformitate cu prevederile contractului, cu exceptia unor lucrari minore ramase neexecutate si a unor defecte care nu afecteaza substantial folosirea lucrarilor/sectorului in scopul prevazut;

b. va respinge solicitarea prezentand justificari si specificand lucrarile necesare a fi executate de catre executant, pentru a face posibila remiterea certificatului de receptie la terminarea lucrarii; executantul va termina aceste lucrari inainte de a transmite o noua instiintare.

3. Procedurile pentru receptia lucrarilor si a sectoarelor de lucrari se vor completa cu cerintele legislatiei in vigoare referitoare la receptie.

17.6. Receptia unor parti de lucrari

1. Achizitorul poate emite un certificat de receptie la terminarea lucrarilor pentru orice parte a lucrarilor permanente dar nu va utiliza nici o parte a lucrarilor decat ca masura temporara specificata in contract, sau convenita de catre ambele parti.

2. Daca achizitorul utilizeaza o parte a lucrarilor inainte de emiterea certificatului de receptie:

(a) partea care este utilizata va fi considerata ca fiind receptionata de la data la care a inceput utilizarea acesteia;

(b) executantul va inceta sa mai aiba responsabilitatea privind acea parte incepand cu data la care a inceput utilizarea acesteia, data la care responsabilitatea va trece in sarcina achizitorului, si

(c) la cererea executantului, persoana imputernicita de achizitor va emite un certificat de receptie la terminarea lucrarilor pentru aceasta parte.

18. Testele la terminarea lucrarilor (aceste clauze se vor include functie de specificul obiectului contractului)

18.1. Inainte de inceperea testelor la terminarea lucrarilor, executantul va transmite achizitorului documentele conforme cu executia si manualele de exploatare si intretinere astfel incat achizitorul sa poata exploata, intretine, demonta, reasambla, ajuta si repara aceasta parte a lucrarilor.

18.2. O astfel de parte nu va fi considerata a fi terminata in scopul receptiei potrivit prevederilor contractuale pana cand aceste documente nu vor fi transmise achizitorului.

18.3. Achizitorul:

a) va furniza intregul necesar de electricitate, utilaje, combustibil, instrumente, forta de munca, materiale si personal cu experienta si calificare corespunzatoare, in vedera efectuarii eficiente a testelor la terminarea lucrarilor;

b)va efectua testele in conformitate cu manualele pentru exploatare si intretinere furnizate de catre executant si orice indrumare pe care acesta este solicitat sa o asigure pe parcursul acestor teste;

c) va efectua testele in prezenta personalului executantului.

18.4. Testele la terminarea lucrarilor vor fi efectuate dupa receptia de catre achizitor a lucrarilor sau a sectoarelor de lucrari. Achizitorul va instiinta executantul cu 5 zile inainte de data in care vor fi efectuate testele. Cu exceptia cazurilor in care s-a convenit altfel, aceste teste vor fi efectuate in termen de 5 zile dupa aceasta data, in ziua sau zilele stabilite de catre achizitor.

18.5. Daca executantul nu se prezinta la data si locul stabilit, achizitorul poate incepe efectuarea testelor, care se vor considera a fi efectuate in prezenta executantului, iar acesta va accepta rezultatele ca fiind corecte.

18.6. Rezultatele testelor la terminarea lucrarilor vor fi redactate si evaluate de ambele parti. Se va face o evaluare corespunzatoare pentru efectul utilizarii anterioare a lucrarilor de catre achizitor.

18.7. Daca, din motive care nu se pot atribui executantului, un test dupa terminarea lucrarilor sau a unui sector de lucrari nu poate fi finalizat pe durata Perioadei de Notificare a Defectiunilor (sau oricare perioada asupra careia partile au convenit), se va considera ca lucrarile sau sectorul de lucrari au trecut testul dupa terminare.

18.8. Daca lucrarile, sau un sector de lucrari, nu au trecut testul dupa terminare, fiecare parte poate solicita repetarea, in aceeasi termeni si conditii. Daca rezultatele necorespunzatoare precum si repetarea testelor conduc la producerea de costuri suplimentare pentru achizitor, executantul va suporta contravaloarea acestora si o va achita pana cel tarziu la expirarea Perioadei de Notificare a Defectiunilor.

18.9. Daca lucrarile, sau un sector de lucrari, nu au trecut un test dupa terminare si executantul propune corectari sau modificari ale lucrarilor sau scetorului de lucrari in cauza, acesta nu are dreptul de a efectua corectarile sau modificarile propuse, fara acordul prealabil al achizitorului. Achizitoul va instiinta executantul cu privire la acordarea dreptului de acces la lucrari sau sectorul de lucrari, in termen de 5 zile de la primirea notificarii trimisa de executant. Daca executantul nu primeste aceasta instiintare pe durata Perioadei de Notificare a Defectiunilor, acesta va fi exonerat de aceasta obligatie si se va considera ca lucrarile sau sectorul de lucrari (dupa caz) au trecut testele la terminare.

18.10. Daca executantul inregistreaza costuri suplimentare ca urmare a unei intarziei nerezonabile din cauza achizitorului referitoare la permiterea accesului la lucrari sau echipamente, la investigarea cauzelor care au condus la rezultatele necorespunzatoare ale unui test sau sa efectueze oricare corectari sau modificari, executantul va transmite o instiintare achizitorului si va avea dreptul la plata costurilor suplimentare care vor fi incluse in pretul contractului.

19. Perioada de garantie acordata lucrarilor

19.1. –    Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia finala si este de  minim __________  luni

19.2. –  (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si a altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita:

a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;

b) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite care ii revin in baza contractului.

(3) In cazul in care defectiunile nu se datoreaza executantului, lucrarile fiind executate de catre acesta conform prevederilor prezentului contract, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

19.3. – In cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 19.2 alin. (2), achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

20. Modalitati de plata

20.1. – (1) Achizitorul are obligatia de a efectua plata facturii emise, in termen de maxim 30 de zile de la data la care a fost emisa factura.

(2) Factura va fi emisa numai dupa aprobarea situatiilor de lucrari de catre beneficiar. Situatiile de lucrari vor fi verificate de beneficiar in maxim 15 zile de la primirea acestora. Listele de Cantitati sunt folosite pentru a calcula Pretul Contractului. Executantul este platit pentru cantitatea de lucrari si suprafetele real executate in teren.

(3) In situatia in care termenul de plata stipulat la alin. (2) se implineste anterior perioadei 24 – 31 a lunii in care se efectueza plata, termenul de plata se va prelungi la data de 31 a lunii respective.

(4) Pentru indeplinirea acestui contract nu se va  acorda avans executantului.

20.2. – Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci executantul are dreptul de a percepe penalizarile de intarziere inscrise in contract la valoarea facturii respective si aferent numarului de zile de intarziere.

20.3. – (1) Platile partiale trebuie sa fie facute, la cererea executantului la valoarea lucrarilor real executate conform contractului. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari, intocmita astfel incat sa asigure o rapida si sigura verificare a lor. Din situatiile de lucrari achizitorul va putea face scazaminte pentru servicii facute executantului si convenite cu acesta. Alte scazaminte nu se pot face decat in cazurile in care ele sunt prevazute in contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Situatiile de plata se confirma intr-un interval de cel mult 15 zile de la prezentarea acestora de catre executant  beneficiarului .

(3) Platile partiale se efectueaza, de regula, la intervale lunare, dar nu influenteaza responsabilitatea si garantia de buna credinta a executantului; ele nu se considera, de catre, achizitor, ca receptie a lucrarilor executate.

20.4. – Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre achizitor in termenul si sub conditiile prevazut la art. 20.1. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va  fi platita imediat.

20.5. – Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrarile executate nu va fi conditionata de eliberarea certificatului de receptie finala.

21. Ajustarea pretului contractului

21.1. – Pentru lucrarile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate in oferta financiara si ele nu pot fi modificate/actualizate.

22. Asigurari

22.1. – Executantul este responsabil pentru toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipementele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse unor terte persoane fizice sau juridice.

22.2. – Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestuia.

23. Amendamente

23.1. – Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor conditii tehnice care nu au putut fi anticipate la data semnarii contractului sau in cazul unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

23.2. – Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni, prin act aditional, adaptarea acelor clauze afectate de modificari ale legii.

24. Subcontractanti

21.1. – Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a desemnat contractul cu achizitorul.

24.2. – (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de identificare ale acestora se constituie in anexe la contract.

24.3. –   (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de executant de modul in care isi indeplineste partea sa din contract.

24.4. – Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din contract sau si-a indeplinit-o necorespunzator. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul contractului si nu se va efectua decat dupa notificarea achizitorului si primirea aprobarii din partea acestuia.

24.5. – Executantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in cazul in care inlocuirea acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexata la prezentul contract.

24.6. – Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor, agentilor, salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de catre achizitor a subcontractarii oricarei parti a prezentului contract nu va elibera executantul de niciuna dintre obligatiile sale din prezentul contract.

24.7. – Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale intre subcontractant si achizitor.

25. Cesiunea

25.1.-In prezentul contract este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial.

26. Incetarea si rezilierea contractului

26.1. – Prezentul contract va inceta automat daca in termen de 15 zile de la data semnarii Pocesului verbal de predare a amplasamentului, executantul nu a demarat executia contractului in cauza.

26.2. - Incetarea prezentului contract in conditiile art. 20.1 si 20. 2 nu va produce niciun fel de efecte asupra altor drepturi ale achizitorului si executantului dobandite in baza prezentului contract.

26.3. – Suplimentar fata de cauzele de incetare definite la art. 20.1 si 20.2, achizitorul poate rezilia Contractul cu efecte depline (de jure) dupa acordarea unui preaviz de 15 zile executantului, fara necesitatea unei alte formalitati si fara interventia vreunei autoritati sau instante de judecata, in oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea:

a) executantul nu executa contractul in conformitate cu obligatiile asumate;

b) executantul refuza sau omite sa aduca la indeplinire dispozitiile emise de catre achizitor sau de catre reprezentantul sau autorizat;

c) executantul cesioneaza contractul sau subcontracteaza fara a avea acordul scris al achizitorului;

d) executantul face obiectul unei proceduri de insolventa, dizolvare, administrare judiciara sau sub controlul altei autoritati, a incheiat o intelegere cu creditorii privind plata datoriilor, si-a suspendat activitatea sau se afla intr-o situatie asemanatoare rezultand dintr-o procedura similara reglementata de legislatia sau reglementarile la nivel national;

e) executantul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei printr-o hotarare judecatoreasca definitiva;

f) executantul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc de proba pe care achizitorul il poate justifica;

g) impotriva executantului a fost pronuntata o hotarare avand autoritate de lucru judecat cu privire la frauda, coruptie, implicare intr-o organizatie criminala sau orice alta activitate ilegala in dauna intereselor financiare ale CE;

h) are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea juridica, natura sau controlul executantului, cu exceptia situatiei in care asemenea modificari sunt inregistrate intr-un act aditional la prezentul contract;

i)aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea Contractului;

j) executantul nu furnizeaza garantiile sau asigurarile solicitate, sau persoana care furnizeaza garantia sau asigurarea nu este in masura sa isi indeplineasca angajamanetele.

26.4. Daca achizitorul reziliaza Contractul, va fi indreptatit sa recupereze de la executant fara a renunta la celelalte remedii la care este indreptatit in baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu suferit pana la un nivel egal cu valoarea contractului.

26.5. – In cazul rezilierii contractului, achizitorul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le suporte executantul din vina caruia s-a reziliat contractul.

26.6. – In cazul prevazut la art. 29.6, achizitorul va convoca in maxim 15 zile de la data rezilierii contractului, comisia de receptie, care va efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

26.7. – Oricare dintre parti incalca prevederile Contractului prin neindeplinirea unei/unor obligatii care ii revin potrivit acestuia, partea prejudiciata prin incalcare (dupa caz, Achizitorul sau executantul) va fi indreptatit la urmatoarele remedii:

a) despagubiri, si /sau

b) rezilierea Contractului.

26.8. – Despagubirile pot fi:

a) Despagubiri Generale, sau

b) Penalitati contractuale.

26.9. – In oricare situatie in care achizitorul este indreptatit la despagubiri, poate retine aceste despagubiri din orice sume datorate executantului sau poate executa garantia de buna executie, in conformitate cu prevederile art. 13.4.

26.10. - Dupa rezilierea contractului, achizitorul poate decide continuarea executiei lucrarilor cu respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice.

27. Suspendarea Contractului

1. In cazul in care executarea Contractului este viciata de erori substantiale, nereguli sau de frauda, achizitorul va suspenda executarea acestuia.

2. In cazul in care erorile substantiale, neregulile sau frauda, sunt imputabile executantului, Achizitorul poate, suplimentar suspendarii, sa refuze efectuarea platilor sau poate proceda la recuperarea sumelor deja platite, proportional cu gravitatea erorilor, neregulilor sau fraudei.

28. Incetarea Contractului din initiativa executantului

1. In caz de forta majora ;

2. Executantul va putea rezilia prezentul contract daca achizitorul :

a) nu isi indeplineste obligatia de plata a sumelor datorate acestuia in baza oricarei certificari din partea achizitorului, dupa expirarea termenului limita prevazut la art. 20.4 din prezentul contract.

b) nu isi indeplineste una sau mai multe din obligatiile sale, cu privire la care a fost notoficata in mod repetat;

c) suspenda executarea contractului sau a oricarei parti a acestuia pentru mai mult de 5 zile pentru motive nespecificate in Contract sau independente de culpa executantului;

Rezilierea nu va afecta niciun drept al achizitorului sau al executantului dobandit in temeiul prezentului Contract.

In eventualitatea unei asemenea rezilieri, achizitorul va despagubi executantul pentru orice pierdere sau prejudiciu suferit. Aceasta plata nu va putea avea un cuantum care sa conduca la depasirea de catre platile totale efectuate in baza Contractului a valorii precizate la articolul 5.

29. Forta majora

29.1. – Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

29.2. – Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

29.3. – Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

29.4. – Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vedera limitarii consecintelor.

29.5. – Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

29.6. – Nu va reprezenta o incalcare a obligatiilor din prezentul contract de catre oricare din parti situatia in care executarea obligatiilor este impiedicata de imprejurari de forta majora care apar dupa data semnarii Contractului de catre parti.

29.7. – Executantul nu va raspunde pentru penalitati contractuale sau reziliere pentru neexecutare daca, si in masura in care, intarzierea in executare sau alta de indeplinire a obligatiilor din prezentul Contract este rezultatul unui eveniment de forta majora. In mod similar, achizitorul nu va datora dobanda pentru platile cu intarziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de catre executant pentru neexecutare, daca, si in masura in care, intarzierea achizitorului sau alta neindeplinire a obligatiilor sale este rezultatul fortei majore.

29.8. – Daca oricare parte considera ca au intervenit imprejurari de forta majora care pot afecta indeplinirea obligatiilor sale, va notifica imediat celeilalte parti cu privire la natura, durata probabila si efectul probabil al imprejurarii de forta majora. In lipsa unor instructiuni scrise contrare ale achizitorului, executantul va continua indeplinirea obligatiilor sale in baza Contractului in masura in care acest lucru este posibil in mod rezonabil si va cauta toate mijloacele rezonabile alternative, pentru indeplinirea obligatiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de forta majora. Executantul nu va utiliza asemenea mijloace alternative decat in urma instructiunilor in acest sens ale achizitorului, sau ale persoanei autorizate a acestuia.

29.9. -  Daca executantul suporta costuri suplimentare ca urmare a conformarii cu instructiunile achizitorului sau a utilizarii de mijloace alternative potrivit art. 27.7., totalul sumelor corespunzatoare acestor costuri va fi certificat de catre achizitor.

30. Solutionarea litigiilor

30.1. – Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se va ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

30.2. – Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si executantul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze in prima instanta de catre sectia comerciala a tribunalului in circumscriptia caruia se afla achizitorul, respectiv Tribunalul Alba.

31. Limba care guverneaza contractul

Limba care guverneaza contractul este limba romana.

32. Comunicari

32.1. – (1) Orice comunicari intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmise in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.

32.2. – Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

33. Legea aplicabila contractului

33.1. – Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

33.2. – Executantul va respecta si se va supune tuturor legilor si reglementarilor din Romania, precum si reglementarilor direct aplicabile ale CE, jurisprundentei Curtii Europene de Justitie si a tribunalului de Prima Instanta si se va asigura ca personalul sau, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonatii acestuia, si salariatii din teritoriu vor respecta si se vor supune de asemenea acelorasi legi si reglementari. Executantul va despagubi achizitorul in cazul oricaror pretentii si actiuni in justitie rezultate din orice incalcari ale prevederilor in vigoare de catre acesta, personalul sau, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonatii acestuia, precum si salariatii din teritoriu.

33.3. In situatia unui eventual litigiu aparut intre parti, instanta competenta de solutionare a acestuia este instanta de la sediul Achizitorului.

Partile au inteles sa incheie prezentul contract in ............ exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte la sediul …………………………..

Achizitor,							Executant,

(semnatura autorizata)				    (semnatura autorizata)

LS		           					       LS